URBANSTEP

Sistema de información empresarial para tienda de ropa y calzado urbano

Documento 14 de 14

Análisis de riesgos del proyecto

Riesgos identificados en la fase de análisis, su evaluación y su plan de mitigación

Fase 6.1 — Análisis

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

Análisis de riesgos del proyecto

## 14.1 Metodología

Cada riesgo se evaluó en dos dimensiones —probabilidad de que ocurra e impacto si ocurre— con tres niveles posibles (Alta, Media, Baja). Los riesgos con probabilidad e impacto Alta se consideran críticos y reciben mitigación prioritaria; los demás se gestionan según su combinación.

## 14.2 Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cálculo incorrecto de comisión al mezclar reglas de asociación (checkout vs. venta asistida) | Media | Alta | La asociación con el vendedor se fija al crear el pedido y no se reasigna después desde la interfaz; casos de prueba dedicados (CP-23 a CP-28). |
| Ausencia de pruebas automatizadas en PedidoService, el componente que concentra inventario, estados, dinero y comisiones | Alta | Alta | Pruebas manuales exhaustivas documentadas por caso, con evidencia; se deja como extensión prioritaria antes de producción. |
| Cambios de esquema de base de datos entre fases del proyecto | Alta | Media | Cada cambio se documenta con un script ALTER TABLE independiente; se documenta el procedimiento de recreación de la base si queda inconsistente. |
| Dependencia de un servicio externo de IA para el chatbot | Media | Baja | Motor de reglas de respaldo que no depende de un servicio externo (RNF-03). |
| Estudiante sin comercio registrado en la pasarela de pagos, lo que limita las pruebas con dinero real | Alta | Media | Modo simulado de Wompi que no requiere RUT ni cuenta real, documentado como no apto para producción. |
| Exposición de datos privados o sensibles del cliente a un rol que no los necesita | Baja | Alta | Matriz de acceso centralizada (PoliticaAccesoService); cifrado AES-256-GCM; auditoría de todo acceso, incluidos los intentos denegados. |
| Alcance ampliado durante el semestre (9 requisitos adicionales) frente al cronograma académico fijo | Media | Media | Requisitos ampliados documentados y priorizados por separado (RA-01 a RA-09), con exclusiones explícitas de alcance para no comprometer los requisitos base. |
| Un solo desarrollador cubre todo el ciclo de vida, sin separación de roles de equipo | Alta | Media | Documentación exhaustiva de cada fase para permitir continuidad o traspaso; uso de control de versiones y scripts reproducibles de instalación. |

## 14.3 Riesgos críticos (probabilidad e impacto altos)

El único riesgo que combina probabilidad Alta con impacto Alta es la ausencia de pruebas automatizadas sobre PedidoService. Esto lo convierte en la prioridad número uno de cualquier extensión futura del proyecto: es el componente que concentra la lógica más sensible del sistema (inventario, estados, dinero y comisión), y hoy su corrección depende enteramente de pruebas manuales.

## 14.4 Plan de contingencia por riesgo crítico

Riesgo: Ausencia de pruebas automatizadas en PedidoService

Señal de alerta temprana: Un caso de prueba manual (CP-23 a CP-28) falla de forma repetida al reejecutarse tras un cambio de código

Acción si se materializa: Congelar cambios sobre PedidoService hasta aislar la causa; añadir el caso de prueba manual que detectó el fallo como primer test automatizado (JUnit) de la clase

Responsable: El desarrollador del proyecto, dado que un solo estudiante cubre todo el ciclo

## 14.5 Riesgos aceptados sin mitigación adicional

Los riesgos de baja probabilidad o bajo impacto —como la exposición de datos sensibles (probabilidad Baja, dado el diseño de la matriz de acceso) o la dependencia del chatbot de un servicio externo (impacto Baja, dado el motor de respaldo)— se consideran suficientemente mitigados por el diseño actual del sistema y no requieren un plan de contingencia adicional en esta fase.